材料学 Graph Workflow Demo

AI Agent Harness 第一版原型设计与实现任务书

v0.1 · Demo / Learning Prototype · 2026-09-20

一句话目标 让用户通过连续自然语言对话，在严格 Schema 约束下，由 AI 增量生成和修改一个可执行、可审计、可局部重跑的材料学 Graph Workflow。

本文件既是设计规格，也是可直接交给 Coding Agent 的实现上下文。

# 1. Demo 的核心定位与边界

核心不是“自动替材料学家完成科研”，而是一个 schema-constrained conversational graph editor + execution harness。

用户可以不断补充、修改、推翻前面的想法；AI 必须知道当前 Graph State，并以局部 Patch 修改现有工作流。

Graph 中允许同时存在原始数据、规范化数据、工艺参数、结构指标、性能指标、模型输出和人工判断。

第一版只保证结构合法、数据类型基本兼容和执行接口可用；不负责严格判断材料学逻辑是否科学正确，也不强制工作流闭环。

优先复用预制科学节点；差异优先通过参数、子功能和 Adapter 解决，仅在确实无法覆盖时生成 Derived Node。

# 2. 第一版必须证明的 6 件事

| 优先级 | 能力 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 连续对话改图 | 用户多轮说话后，AI 能基于当前图做局部增删改连，而不是每轮重建整图。 |
| P0 | Schema 约束 | 所有 Tool Call / Patch 都能通过 JSON Schema 或 Pydantic 校验。 |
| P0 | 节点复用 | AI 能从 Node Registry 中识别高相关标准节点并自动接入。 |
| P0 | 类型适配 | 输入不匹配时，优先自动插入 Normalize / Adapter 节点。 |
| P1 | 真实执行 | 至少 3–5 个材料节点不是假 UI，而是真正调用 Python/开源科学工具产生输出。 |
| P1 | Human-in-the-loop | 人工确认节点可以暂停执行、写入选择，并影响后续分支或参数。 |

# 3. 最小系统架构

User Prompt
   ↓
Agent / Intent + Planning
   ↓
Node Registry + Data Type Registry + Current Graph State
   ↓
Structured Tool Call / Graph Patch
   ↓
Schema Validator + Port Type Validator
   ↓
Graph Engine → Executor / Human Node
   ↓
New Graph State + Execution Result + Provenance
   ↺ 下一轮对话

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| Graph Schema | 定义 node / port / edge / parameter / state / provenance 的结构。 |
| Data Type Registry | 维护 RawData、Table、XRDPattern、Image、EDSMap、EISData、Composition、ProcessParams、PropertySeries 等类型。 |
| Node Registry | 每个节点登记 description、capability、inputs、outputs、params、constraints、executor。 |
| Graph State | 当前节点、边、参数、运行状态、输出引用、版本号；每轮都提供给 Agent。 |
| Agent Harness | 负责理解用户意图、检索节点、规划 Patch、必要时请求人工判断。 |
| Validator | 拦截非法结构、未知字段、必填参数缺失、端口类型不兼容。 |
| Graph Engine | 真正应用 Patch、调度节点、保存状态与结果；LLM 不直接修改数据库或 Graph JSON。 |

# 4. AI Harness 需要支持的功能

1. 节点检索与选择：用户意图 + 当前数据类型 + 目标输出 → Registry 候选节点匹配。Demo 可先用 tags/description + LLM；后续再加 embedding 检索。

2. 参数自动配置：LLM 填充节点参数；枚举、范围、必填字段由 Schema 约束。

3. 自动连线：根据 typed ports 建边；Graph Engine 再做确定性 type check。

4. 标准节点微调：优先改参数 / 开关子能力 / 插入 Adapter，不直接改标准节点源代码。

5. 缺失节点补全：Registry 确认无合适节点后，允许从固定模板生成 Derived Node 定义或轻量 Python executor。

6. 增量修改 Graph：Agent 只输出 Patch：add/update/delete/connect/disconnect；禁止自由重写整图。

7. 自检与失败恢复：执行失败后，把错误、节点输出和当前状态回传 Agent，决定重配参数、换节点、加 Adapter 或交给人。

# 5. Tool Call 与 Schema 约束：实现原则

1.  Tool Call 本质：模型生成“调用哪个函数 + 参数是什么”的结构化请求；真正执行函数的是你的程序。

2.  工具参数必须由 JSON Schema / Pydantic 定义；不要只在 Prompt 中写“请输出合法 JSON”。

3.  模型只能调用少量受控工具，例如 graph.add_node、graph.update_node、graph.connect、graph.delete_node、registry.search_nodes。

4.  每次 Tool Call 先通过 Schema Validator，再通过 Graph / Port Validator；任一失败都不应用修改。

5.  成功应用后产生新的 Graph Version，并把 diff + 新状态返回给 Agent，作为下一轮事实来源。

# 6. 推荐 Patch 协议

GraphPatch = {
  patch_id: string,
  base_version: integer,
  operations: [
    add_node | update_node | delete_node | connect | disconnect
  ],
  rationale?: string,
  requires_human_confirmation?: boolean
}

关键约束 Agent 生成 Patch；Graph Engine 才有权应用 Patch。这样“AI 说错”最多得到一个被 Validator 拒绝的候选操作，而不是破坏整个工作流。

# 7. 标准节点复用与微调策略

| 层级 | 策略 | Agent 行为 |
| --- | --- | --- |
| Level 0 | 直接复用 | I/O 类型和功能完全匹配 → 直接接入标准节点。 |
| Level 1 | 参数适配 | 算法相同，只是阈值、窗口、拟合模型、列名等不同 → 修改参数。 |
| Level 2 | Adapter / Normalize | 数据格式或字段不同 → 插入转换节点，不污染标准节点。 |
| Level 3 | 组合子功能 | 一个标准节点不够 → 组合多个预制节点完成。 |
| Level 4 | Derived Node | 现有能力确实无法覆盖 → 基于模板生成临时节点，并重新声明 I/O 和参数 Schema。 |

# 8. 第一批材料学节点：建议范围

Raw File Import：CSV / Excel / TXT / image / instrument export → RawData。

Normalize / Column Mapping：非规范表格、用户命名 → typed table / property series。

Composition / Recipe：原料、掺杂、比例、sample_id。

Process Parameters：球磨、烧结、温度、时间、气氛等。

XRD Basic Analysis：读取 pattern、背景、峰提取；高级物相/Rietveld 作为后续 wrapper。

ImageJ-like Image Analysis：阈值、面积分数、粒径/孔隙/形貌统计。

EDS Basic Analysis：元素 map / spectrum 的基础读取与统计；后续可 wrapper HyperSpy/eXSpy。

EIS Basic Analysis：Nyquist/Bode、基础 QC、拟合结果对象。

Plot / Export：标准图、表格、JSON/CSV 结果。

Human Decision：accept / reject / choose option / provide parameter。

第一版建议只真正实现其中 4–6 个，其余可先保留 Registry 定义或 stub，避免 demo 被科学软件集成拖慢。

# 9. 最小测试集（Demo Acceptance Tests）

| 测试 | 用户输入示例 | 期望行为 |
| --- | --- | --- |
| T1 标准复用 | “导入这份 EIS CSV，画 Nyquist 并做基础 QC。” | 自动选择 Import → Normalize → EIS QC → Plot。 |
| T2 参数修改 | “把频率下限改成 20 Hz，其他不变。” | 只 update 对应节点参数，不重建整图。 |
| T3 Adapter | “这批数据温度列叫 TempC，上一批叫 temperature。” | 插入/更新 Column Mapping，而不是修改 EIS 节点源码。 |
| T4 改方案 | “不要这个拟合方法，换成 ZARC。” | 局部替换/更新拟合节点，保持上下游可复用部分。 |
| T5 Human-in-loop | “拟合完成后让我确认，再生成最终报告。” | 插入 Human Decision，执行到此暂停。 |
| T6 Derived Node | 提出一个 Registry 中没有的简单转换需求。 | 先确认无节点可用，再从模板创建 derived node，并通过 Schema 校验。 |

# 10. 实现优先级：极简 Todo

1.  P0：定 Graph Schema + Data Types。

2.  P0：定 Patch Protocol + 5 个 Graph mutation tools。

3.  P0：实现 Node Registry + 5–8 个节点定义。

4.  P0：实现 Agent → Tool Call → Validator → Graph State 更新闭环。

5.  P0：做 React Flow 最小 UI，可看到 AI 每轮产生的 Patch。

6.  P1：接入 3–5 个真实 executor：CSV normalize、plot、EIS/QC、image analysis 等。

7.  P1：加入 Human Decision、局部重跑、错误反馈。

8.  P2：加入 diff / undo / version / provenance。

9.  P2：再扩展 pyFAI、GSAS-II、HyperSpy/eXSpy、ImageJ/Fiji wrapper。

# 11. 给 Runtime Graph Agent 的 Prompt 设计

推荐长度：核心系统提示约 1,500–3,000 tokens；Graph Schema、Node Registry 和 Tool Schema 作为结构化上下文动态注入，不要全部写成自然语言。

## 11.1 Prompt 中真正需要写清楚的内容

角色：你是材料学 Graph Workflow 编辑 Agent，不是自由代码生成器。

事实来源优先级：Current Graph State / Registry / Tool Schema > 用户口头描述中的推测。

编辑原则：尽量复用现有节点；优先最小 Patch；不要删除无关节点。

适配原则：参数 → Adapter → 组合 → Derived Node，按这个顺序升级。

执行原则：只能通过工具修改 Graph；不能直接输出“修改后的整张 JSON”作为最终事实。

不确定时：若只是命名/格式可通过 Adapter 消解，则直接处理；真正涉及用户科学决策时插入 Human Decision 或请求用户。

验证失败：根据 validator error 修正 Tool Call，不绕过校验。

## 11.2 可直接作为第一版基础 System Prompt 的短稿

You are the graph-editing agent for a materials-science workflow system. Your job is to translate the user’s evolving natural-language intent into minimal, auditable changes to the current graph.

Always treat CURRENT_GRAPH_STATE, NODE_REGISTRY, DATA_TYPE_REGISTRY and TOOL_SCHEMAS as authoritative system state. Never invent an existing node, port, data object or executor.

When modifying the graph, prefer in this order: (1) reuse an existing standard node, (2) change its parameters, (3) insert a normalize/adapter node, (4) compose multiple registered nodes, (5) only if no registered capability can satisfy the requirement, propose or create a derived node from the allowed template.

Make the smallest patch that satisfies the user’s latest request. Preserve unrelated nodes, edges, parameters and previous results. Do not rewrite the whole graph unless explicitly required.

All graph mutations must be performed through the provided tools. Tool arguments must obey their schema. If validation fails, use the validator error to repair the proposed call; never bypass validation.

Use typed inputs and outputs when connecting nodes. If two ports are not directly compatible, search for a registered adapter/normalizer before creating new functionality.

Raw, partially structured and user-described data are valid graph inputs. Represent normalization/extraction as explicit graph nodes when it affects reproducibility.

Do not claim that a workflow is scientifically correct merely because it is schema-valid. The first prototype guarantees structural validity and basic type compatibility, not full materials-science logic validation.

Insert or use a human-decision node when a step genuinely requires a scientist’s choice, approval or interpretation.

After each successful modification, summarize only: what changed, why, and any unresolved human decision. The graph state returned by tools is the source of truth for the next turn.

# 12. 技术选型（Demo 建议）

| 层 | 首选 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + React Flow | 快速完成 ComfyUI-like Graph 编辑体验。 |
| Backend | FastAPI | Python 科学栈兼容好，API 简单。 |
| Schema | Pydantic v2 + JSON Schema | 同一份模型可用于验证、文档和 LLM tool schema。 |
| State | 先 JSON/SQLite | Demo 不需要复杂数据库。 |
| Agent | 支持 structured output / tool calling 的 LLM | 重点是工具接口和 validator，而不是复杂 multi-agent。 |
| Science nodes | NumPy/Pandas/Matplotlib + wrappers | 算法尽量复用开源库，不重写科学软件。 |

# 13. 第一版明确不做

完整材料学知识图谱 / ontology。

自动判断科研方案是否物理正确。

多人协作、复杂权限和云端分布式调度。

任意代码无约束执行。

一次性覆盖大量科学软件和仪器格式。

复杂 multi-agent 编排；单 Agent + Registry + Validator 已足够验证核心假设。

最终验收标准 用户连续进行 5–10 轮自然语言修改，AI 能稳定复用节点、局部修改参数/连接、必要时插入 Adapter 或 Human Decision，并且每次修改都通过 Schema/Type Validation、可以看到 diff，至少 3–5 个节点能够真实执行。做到这一点，第一版 demo 就已经成功。